# 附件1：

# 招标内容及要求

一、主要要求

1.参与人员应具备林业专业技术职称专业人员（工作组组长应具备林业中级及以上职称），在采购人的组织和监督指导下，根据工作量和有关技术要求组织足够的技术人员、内外业工具、车辆保障等，会同招标人分赴相关县（市、区）开展抽查工作并做好抽查成果和提交工作。

2.按照《泉州市林业局关于下达2019年森林质量精准提升示范项目等任务的通知》（泉林函〔2019〕81号）、《泉州市林业局关于下达2020年绿色乡村三年行动等项目建设任务的通知》（泉林营〔2020〕1号）、《泉州市林业局 泉州市住房和城乡建设局 泉州市交通运输局 泉州市水利局 泉州市农业农村局关于切实抓好2020年造林绿化工作的通知》（泉林综〔2019〕132号）、《泉州市财政局 泉州市林业局关于下达2020年中央财政林业专项资金的通知》（泉财指标〔2020〕15号）、《泉州市财政局 泉州市林业局关于下达2020年中央财政林业改革发展资金（第二批）的通知》（泉财指标〔2020〕679号）、《森林法》第三十七条第三款、第六十一条、六十六条等相关规定，对泉州市2020年中央造林补贴项目和省、市造林绿化项目、2020年“三个必造”落实情况成果进行抽查，对列入福建省珍贵栽培用材树种名录的80个树种在泉州及周边地区种植推广进行调查，就适应性和造林技术提供栽培技术标准化参考结论。

2.抽查时间为2020年12月28日-2021年3月1日，并在2021年1月18日将造林绿化核查验收报告及各附表、附图和检查现场照片（验收人员应签字并加盖单位公章）电子版及书面材料一式两份提交给甲方，2021年3月10日前提交福建省珍贵栽培用材树种名录的80个树种栽培技术标准化参考结论。

3.中标人需在采购人的监督指导下开展工作，并严格遵守廉洁自律规定，禁止接受被检查验收单位提供的超标准接待、禁止参加被检查验收单位安排的旅游和娱乐活动、禁止接受或索取被检查验收单位的礼金或土特产或有价票证、禁止向被检查验收单位提出与检查验收工作无关的要求。

4.中标人如无法提供足够的技术人员和车辆及差旅保障，采购人有权另行补充委托专业技术人员开展本招标项目工作，中标人需支付对应的工资及费用。

5.中标人需严格遵守安全生产规定，做好交通安全、野外调查安全事项。

二、主要工作量

抽查面积450公顷左右。

三、付款方式

中标人按采购内容完成工作并提交抽查或调查成果报告后（成果经由双方确认同意，如有不同意见经协商无果后，可提交仲裁或诉讼），采购人根据工作量分次拨付合同款，即提交造林绿化核查验收成果后采购人拨付60%合同款，提交福建省珍贵栽培用材树种名录的80个树种栽培技术标准化参考结论后，采购人拨付40%合同款。