松木产销及山场除害加工处理承包合同（范本）
编号：永碧林木竹销[20246]第*号

甲方：福建省永春碧卿国有林场  （以下简称甲方）
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]乙方：                        （以下简称乙方）
甲方福建省永春碧卿国有林场大荣管护站芳草格工区051-03-010、051-03-020和新山工区056-12-010合计3个小班石城工区073-03-010、073-03-040，白云工区071-04-030、071-04-040、071-04-050、071-03-010合计6个小班的林木，经伐区规划、调查设计、审批办证，采伐手续齐全完整，向社会具有木材生产经营资质的企业法人公开招投标。于20246年99月2624日10：300-11：00:20在福建沙县农村产权交易中心公开竞价，乙方以人民币    元整(￥0.00元)成交，获得该伐区林木的生产销售和山场除害加工处理的经营权。现经甲乙双方充分协商达成如下条款。
一、伐区情况：
(一）伐区四至情况：
（1）芳草格工区051-03-010小班：
东：2-18，3-2，界木；        南：4-2.3.031.032，5-1，界木； 
西：集体，界木；     　     北：2-12.16，集体； 
（2）芳草格工区051-03-020小班：
东：3-3，界木；             南：4-3.4，界木； 
西：3-1，4-3，界木；     　 北：2-18，3-1，界木；
（3）新山工区056-12-010小班：
东：12-011.5，界木；        南：12-3.801，界木； 
西：6-7，12-2，界木；     　北：6-7，12-011，界木；
(二）伐区采伐情况：
单位：亩，m3
	林权证
林班
	
	工区
	林班
	大班
	小班
	面积
	出材合计
	其中
	薪材

	
	乡镇
	
	
	
	
	
	
	各树种
	规格材
	非规格材
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	杉
	马
	阔
	小计
	杉
	马
	阔
	小计
	杉
	马
	阔
	小计

	芳草格-3-1
	下洋
	芳草格
	051
	03
	010
	203
	2973
	426
	2434
	113
	1694
	128
	1543
	23
	1279
	298
	891
	90
	

	芳草格-3-1
	下洋
	芳草格
	051
	03
	020
	45
	306
	46
	241
	19
	136
	13
	119
	4
	170
	33
	122
	15
	

	新山
-12-1
	一都
	新山
	056
	12
	010
	73
	594
	3
	429
	162
	360
	
	286
	74
	234
	3
	143
	88
	

	总计
	321
	3873
	475
	3104
	294
	2190
	141
	1948
	101
	1683
	334
	1156
	193
	


（1）伐区四至：
白云工区071-04-030、071-04-040、071-04-050、071-03-010小班伐区四至情况：
东：4-2，防火路，界木；        南：防火路，界木，3-2.3； 
西：3-3，防火路，界木；     　 北：4-1.2，防火路，界木； 
石城工区073-03-010小班伐区四至情况：
东：3-2，防火路，界木；        南：3-2.7.8，界木； 
西：2-6，3-15，界木；          北：防火路，界木；
石城工区073-03-040小班伐区四至情况：
东：3-5，4-1，界木；        　 南：3-2.5，界木； 
西：3-2，防火路，界木；        北：防火路，界木；
单位：亩，m3
	林权证
林班
	
	工区
	林班
	大班
	小班
	面积
	出材合计
	其中
	薪材

	
	乡镇
	
	
	
	
	
	
	各树种
	规格材
	非规格材
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	杉
	马
	杂
	小计
	杉
	马
	杂
	小计
	杉
	马
	杂
	小计

	5-3-1
	外山
	石城
	073
	03
	010
	72
	297
	113
	168
	16
	163
	66
	94
	3
	134
	47
	74
	13
	

	5-3-4
	外山
	石城
	073
	03
	040
	77
	501
	252
	221
	28
	309
	176
	129
	4
	192
	76
	92
	24
	

	6-4-3
	湖洋
	白云
	070
	04
	030
	151
	682
	6
	654
	22
	306
	5
	229
	2
	376
	1
	355
	20
	

	6-4-4
	湖洋
	白云
	071
	04
	040
	73
	354
	45
	288
	21
	143
	29
	113
	1
	211
	16
	175
	20
	

	6-4-5
	湖洋
	白云
	071
	04
	050
	88
	428
	1
	404
	23
	179
	1
	174
	4
	249
	
	230
	19
	

	6-3-1
	湖洋
	白云
	071
	03
	010
	152
	697
	31
	644
	22
	284
	24
	258
	2
	413
	7
	386
	20
	

	总计
	613
	2959
	448
	2379
	132
	1384
	301
	1067
	16
	1575
	147
	1312
	116
	


由于本标的各伐区为松林防治性采伐改造，各伐区内的阔叶树是为伐区内开路所设计的，非开路所用的阔叶树均不得采伐。
二、木材投标押金及成交款缴交等约定
1.甲乙双方签订书面《松木产销及山场除害加工处理承包合同》（以下简称承包合同）时，乙方应向林场交纳成交总价款的30%作为承包合同的木材押金（可抵末期木材款），并签订《松木购销及山场除害加工处理安全生产合同》、《松木购销及山场除害加工处理防火责任状》。同时缴纳木材销售进度保证金2万元、木材生产进度与质量保证金2万元、木材安全生产保证金2万元（成交后乙方已缴纳的交易保证金中的6万元转为履约保证金），否则视为违约并自动放弃受让资格，交易保证金不予退还。
2.乙方对松木管理应采取就地（林场无提供除害处理场地）或就近疫点乡镇符合松木除害处理条件的加工厂进行加工除害后利用（加工厂需报备并经林场同意）。乙方交易保证金中的40万元保证金在签订合同时可充抵承包合同的履约保证金6万元和部分木材押金（成交总价款的30%），于2026年12月20日前付清全部木材款,
乙方对松木运至就近疫区乡镇加工厂进行除害处理的：乙方竞价时缴交的20万元交易保证金在签订合同时可抵承包合同的木材押金（成交总价款的30%）。
乙方对松木进行就地除害处理的（即在林场指定的肖田堆场加工的），签订合同时受让方应缴交运出设备、腾空场地等的履约保证金20万元（乙方已缴纳的20万元交易保证金可转为运出设备、腾空场地等的履约保证金20万元，不得抵承包合同的木材押金和木材款）。受让方在规定时间内运岀加工设备，腾空场地，归还给林场，经林场验收确认符合要求后将运出设备、腾空场地的履约保证金20万元退回受让方，且不计息。
3.乙方在木材调运时，乙方生产的木材由甲方检验人员按照国家规定检验标准进行逐车检尺，依据检尺数量逐车缴清木材款，直至成交款全部缴清。若乙方不能逐车缴清木材款，甲方有权单方解除合同，缴交承包合同的木材押金归甲方所有。
三、甲、乙双方的权利义务
（一）松木生产、除害处理生产加工规范
1.乙方负责伐区生产应确保进度，及时组织工人对松木进行采伐生产，并按规定做好除害处理加工。该伐区应于2024年12月31日前完成采伐；该伐区松木若是运输至本场肖田堆场进行除害处理的，乙方必须在20257年1月15日前完成松木加工除害和旋切加工半成品材往外销售运输工作，并运岀加工设备，腾空场地，归还给林场，否则林场有权单方解除承包合同，取消乙方承包合同的木材押金和木材生产及销售进度保证金。
2.乙方应按照《福建省松材线虫病疫区和疫木管理办法》的通知要求，对松木进行切片（破碎）或旋切除害处理，其中切片（破碎）厚度必须小于0.6cm。松木采伐制材按有关规定执行进行破碎处理，并自觉接受林场和有关部门的监督和管理。否则，所引起的一切经济和法律后果由受让方自行承担。
3.乙方若是运输至本场肖田堆场进行除害处理的，必须自行出资购买松木除害处理加工设备，确保有足够生产能力完成加工除害任务。若乙方因加工设备不能满足加工生产进度要求，且又不及时投资扩大生产规模和增加加工设备的，甲方有权单方解除合同，缴交承包合同的木材押金归甲方所有。
4.乙方必须加强堆场的管理。乙方应负责做好堆场日常整理，不得随意摆放，确保检验进仓后的木材，有空地堆放和整堆。同时做好加工后半成品材及加工剩余物的归类堆积，提高堆场利用率。
（二）、盈亏及相关费用等约定
乙方对松木产销及山场除害加工处理招投标及生产、销售加工实行自主经营、自负盈亏，除了应支付林场的木材款外，松木山场生产、除害处理加工、销售过程中发生生产事故、其所发生的一切费用（包括各作业工序工资、费用、税收、保险、医疗、工具、材料、电费、相关生产设施及加工设备费和管理费）及不可预见等各项支出均由乙方负责。
（三）、生产进度等要求
1.松木山场生产、除害加工处理生产进度要求。乙方必须加快山场生产，并对甲方已检验的松木及时完成加工除害处理，并将已加工除害后的半成品往外销售运输。
2.乙方必须在签订合同后半个月内组织工人进场开始生产利用，否则林场将有权单方解除承包合同，并取消乙方承包合同的木材押金。
3.乙方必须在拨交的伐区四至范围内，按照拨交的采伐方式和预留暂缓采伐区进行采伐作业，不得越界和超量采伐，应保留界线木及编号的完整。在采伐过程中故意越界采伐造成经济损失的，除没收乙方预交的木材生产进度与质量保证金外，以损失额的三倍进行赔偿，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
4.乙方采伐林木时，必须控制伐根高度，伐根高度不得高于5㎝，合格率达不到95%的，按伐区扣木材生产、加工除害进度与质量保证金10元/立方米。
[bookmark: OLE_LINK27]5. 乙方在伐区作业时应尽量不使马尾松以外树种被压，确因采伐生产造成其它林木被压或折断等所需采伐的林木, 由林场检验验收后由乙方按市场价格全部购买（生产工资、装车、运费由乙方负责）。
6.乙方未按合同约定中途退场不组织生产、加工的，甲方有权单方解除合同，乙方已缴交承包合同的木材押金和木材销售进度保证金、木材生产进度与质量保证金、木材安全生产保证金不予退回，归甲方所有。
（四）安全生产及工伤保险等
1.乙方必须对山场生产、除害加工工人进行安全生产和消防安全、森林防火教育，严格按山场生产、除害处理加工企业安全生产技术规程进行生产，遵守林业主管部门对木材生产、加工企业有关安全生产的相关规定。否则甲方将取消木材安全生产保证金。
2.乙方必须为雇请的工人购买必要的工伤保险（或简易人身保险）。
3.乙方必须按《消防法》做好除害定点加工厂消防安全相关工作，按要求制定《仓库防火》制度、配备消防器材，建立消防隐患排查制度，杜绝三合一厂房。
4.乙方应加强安全生产、消防安全和森林防火管理工作。在承包经营期间若发生各类安生事故（包括加工生产安全、消防及森林防火安全），及所造成的一切经济损失由乙方负全部责任。
（五）木材检验、开具发票、码单、运输证等约定
1.采伐生产的松木由甲方有检尺资质的人员按国家规定的相关标准进行检验。
2.对运输至堆场的木材经甲方检验确认后；甲方财务人员核对装车数量与乙方付款额，在缴清木材款后方可开具相关票证。
3. 乙方往外调运销售已加工除害后的半成品材必须事先通知林场，林场指派木材检验员到现场检量后，并办理好有关木材运输手续，方可放行。
四、其它约定事项
1.松木山场生产、除害加工处理指定临时定点加工厂及地址:永春碧卿国有林场肖田木材堆场。
2.乙方应进行现场勘查，详细测算对该山场松木价值、生产工资，旋切、切片后的半成品材的市场价格作综合预测和评估，乙方应在综合测算的基础上决定投标金额，一经成交，盈亏均由乙方自负。
五、违约责任
1.对松木安全利用加工必须服从省市县林业主管部门及甲方管理，对甲方已检验过的松木必须按要求完成切片或旋切除害处理后方可往外销售运输，并配合办理相关调运票证、台账登记等手续。禁止未经加工除害处理的木材擅自调运到其他加工厂销售，禁止收购甲方伐区以外的松木到甲方加工点进行加工利用，同时对松木除害加工处理剩余物应采取破碎或切片处理方法进行清理，违者所产生的一切法律责任由乙方负全部责任，甲方有权单方解除合同，缴交承包合同的木材押金归甲方所有。
2.未经甲方同意，乙方不得向他人转让中标项目；乙方未经甲方同意不得变更松木除害处理定点加工场所，否则甲方有权单方解除合同，缴交承包合同的木材押金归甲方所有。
3.乙方为谋取某种不正当利益而对甲方有关管理员、检尺员、工区跟班人员等进行贿赂或变相贿赂而引起甲方经济损失的，乙方应承担相关责任。
[bookmark: _GoBack]4.乙方应做到合法经营，遵守甲方规章制度和严格执行林政管理，严格执行有关疫木定点加工的相关规定，积极配合甲方做好松木除害处理相关管理工作，做好相关台帐登记管理工作。同时按照松木山场除害的加工技术标准进行加工生产，并建立松木加工除害台账登记，保证木材不流失。否则甲方将没收乙方预交的木材加工除害生产质量保证金，并追究乙方的相关法律责任。
六、本合同附件即《松木购销及山场除害加工处理安全生产合同》和《松木购销及山场除害加工处理防火责任状》与本合同具有同等法律效力。《松木购销及山场除害加工处理安全生产合同》和《松木购销及山场除害加工处理防火责任状》若与本合同不一致的，以本合同为准。
七、本合同自签订之日起生效。如有未尽事宜，由甲乙双方另行协商。本合同壹式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。


甲方：福建省永春碧卿国有林场（盖章） 乙方（盖章）：
法定代表人：                         法定代表人：   
分管领导：
经  办：                             经  办：
开户银行：农业银行永春榜德支行   
账号：13571201040000112            

202426年  月  日 
5

